Załącznik Nr 2 
do Zapytania ofertowego nr 3/ZO/2026
Dane dotyczące Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki
tel.: 87 567 69 10
e-mail: sekretariat@paliatywna.suwalki.pl
strona: www.paliatywna.suwalki.pl

Dotyczy: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach”.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach obejmującej nadzór nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej. 
1. Funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego pełni inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej.
1. Nadzór inwestorski sprawowany jest przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
1. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności:
1) Obowiązki ogólne:
· reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie, 
· kontrolę zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
· udział w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót, 
· bieżącą kontrolę postępu robót w stosunku do harmonogramu, 
· uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, 
· bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót oraz występujących problemach, 
· prowadzenie i dokumentowanie przebiegu realizacji inwestycji (notatki, ustalenia, protokoły), 
· udzielanie konsultacji związanej z planowaną inwestycją podczas procedury przetargowej.

2) Kontrola robót i materiałów:
· kontrola jakości wykonywanych robót oraz stosowanych materiałów i urządzeń, 
· weryfikacja zgodności robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, 
· dopuszczanie lub odrzucanie materiałów i wyrobów budowlanych, 
· kontrola prowadzenia dziennika budowy oraz wpisów kierownika budowy, 
· udział w próbach, badaniach oraz odbiorach technicznych instalacji i robót. 

3) Odbiory i rozliczenia:
· udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· udział w odbiorach częściowych, odbiorach kamieni milowych oraz odbiorze końcowym, 
· weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej, 
· potwierdzanie usunięcia wad i usterek, 
· udział w przekazaniu obiektu do użytkowania. 

4) Uprawnienia kontrolne i decyzyjne:
· wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usuwania nieprawidłowości, 
· możliwość wstrzymania robót w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa obiektu lub ludzi, 
· opiniowanie rozwiązań zamiennych pod względem technicznym i finansowym, 
· sporządzanie i podpisywanie protokołów konieczności robót dodatkowych lub zamiennych. 
1. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz interesem Zamawiającego. 
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji.
1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: lipiec/sierpień 2026 r., zakończenia: grudzień 2027 r. 
Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część umowy.




Suwałki, dnia 18.05.2026 r.

